Vienošanās

pie 2022.gada 14.janvāra līguma Nr. R1S-608/2021

Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā

paraksta un tā laika zīmoga datums

SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekļa asoc. prof. Andreja Pavāra personās, kuri rīkojas uz Statūtu un Valdes reglamenta pamata, no vienas puses, un

SIA Montāžas-remonta firma "LIFTS" (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Imanta Meijera personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses,

turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, bet katra atsevišķi “Puse”, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem un saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, noslēdz šo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) pie 2022.gada 14.janvāra līguma Nr. R1S-608/2021 (turpmāk – Līgums) par turpmāko, ievērojot, ka:

- Izpildītājs Līgumā noteiktos Darbus (esošā lifta demontāžu un jaunā lifta uzstādīšanu) Pasūtītāja telpās ir paredzējis uzsākt 2022.gada marta pēdējā nedēļā ar plānoto izpildes termiņu- viens mēnesis;

- minētajā laikā Pasūtītājam ir arī paredzēta cita nodaļā esošā lifta nomaiņa, uzstādīšanai paredzētais laiks- viens mēnesis;

- sakarā ar to, ka abu liftu vienlaicīga nomaiņa ietekmētu Pasūtītāja spēju nodrošināt sniedzamos pakalpojumus, būtu nepieciešams Līguma ietvaros veicamos Darbus atlikt līdz brīdim, kad tiks nomainīts citā nodaļā esošais lifts.

- Ņemot minēto un pamatojoties uz Līguma 2.2.punktu, Puses atbilstoši Līguma 11.1.punktam vienojas apturēt Darbu izpildes termiņu līdz brīdim, kad ir saņemts Pasūtītāja atbilstošs pieprasījums (t.i., līdz brīdim, kad otrs lifts būs nodots eksplutācijā).

- Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

- Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi.

- Uz Vienošanās sastādīšanas brīdi Pusēm nav pretenziju par saistību izpildi.

- Vienošanās sagatavota elektroniski, latviešu valodā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

- Pušu rekvizīti:

| Pasūtītājs: SIA „Rīgas 1.slimnīca” Reģ. Nr. 40003439279 Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV 1001 Tālrunis: 67366375 administracija@1slimnica.lv a/s Citadeles banka konts: LV12PARX0006054590785 _____________________________________ Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina _____________________________________ Valdes loceklis asoc.prof. Andrejs Pavārs | Izpildītājs: SIA Montāžas-remonta firma "LIFTS" Reģ. Nr. 40103023317 Adrese: Skolas iela 21-401b, Rīga, LV-1010 Tālrunis: 29277690 e-pasts: lifts@latnet.lv Bankas nosaukums: A/s Citadeles banka Norēķinu konts: LV83PARX000067534101 ___________________________________ Valdes loceklis Imants Meijers |
| --- | --- |