Vienošanās

pie 2022.gada 20.jūlija līguma Nr. R1S-350/2022

Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā

paraksta un tā laika zīmoga datums

SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekļa asoc. prof. Andreja Pavāra personās, kuri rīkojas uz Statūtu un Valdes reglamenta pamata, no vienas puses, un

SIA "Moduls Engineering" (turpmāk – Piegādātājs), kuru saskaņā ar 2022.gada 13.jūlija pilnvaru Nr. ME-P-2022/70 pārstāv tās valdes loceklis Kristaps Grīniņš, no otras puses,

turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, bet katra atsevišķi “Puse”, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, noslēdz šo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) pie 2022.gada 20.jūlija līguma Nr. R1S-350/2022 (turpmāk – Līgums) par turpmāko, ievērojot, ka:

- saskaņā ar Līguma 1.2.punktu apsardzes signalizācijas, piekļuves kontroles, automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu piegāde un uzstādīšana Piegādātājam ir jāveic 30 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, t.i., līdz 2022.gada 18.augustam;

- Piegādātājs ar 2022.gada 15.augusta vēstuli ir informējis Pasūtītāju par darbu veikšanas termiņa pagarināšanas nepieciešamību, jo no Piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ objektā vēl nav uzstādītas durvis, kuras Līguma ietvaros ir paredzēts aprīkot ar sensoriem;

- Pasūtītājs atzīst vēstulē minētos apstākļus par pamatotiem termiņa pagarināšanai.

- Ņemot vērā minēto, Puses atbilstoši Līguma 8.3.punktam vienojas pagarināt Darbu izpildes termiņu līdz 2022.gada 30.septembrim.

- Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

- Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi.

- Uz Vienošanās sastādīšanas brīdi Pusēm nav pretenziju par saistību izpildi.

- Vienošanās sagatavota elektroniski, latviešu valodā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

- Pušu rekvizīti:

| Pasūtītājs: SIA „Rīgas 1.slimnīca” Reģ. Nr. 40003439279 Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV 1001 Tālrunis: 67366375 administracija@1slimnica.lv a/s Citadeles banka konts: LV12PARX0006054590785 _____________________________________ Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina _____________________________________ Valdes loceklis asoc.prof. Andrejs Pavārs | Piegādātājs: SIA "Moduls Engineering" Reģ.Nr. 40003239050 PVN reģ. Nr. LV 40003239050 Adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 Tālrunis: 67070101 info@moduls.lv Banka: AS Luminor bank konts: LV66RIKO0000084215772 ___________________________________ Valdes loceklis Kristaps Grīniņš |
| --- | --- |